|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G14小组会议记录表** | | | | |
| **地点** | **浙大城市学院明德楼1-412** | | **周次** | **11** |
| **时间** | **2020.12.8 19:00-20:00** | | **记录人** | **莫丁阳** |
| **参会人员** | | **徐任、牟灵成、莫丁阳** | | |
| **会议**  **纪要** | **会议内容：**   1. **对上周任务进行汇报总结，统计完成情况，根据完成时间和完成度打分。** 2. **分享一周以来所学知识，所得情报。** 3. **详细设计文档版本更新至0.2。** 4. **讨论详细设计阶段的可行性分析、项目计划、需求分析的更新。** 5. **根据成员情况分配下周任务，设置截止日期和指标用于打分。**   **上周未完成任务：**  **界面设计（徐任）**  **伪代码编写（莫丁阳）**  **算法设计（莫丁阳）**  **图片绘制（牟灵成）**  **下周任务：**  **徐任：项目计划更新、可行性分析报告更新、需求分析报告更新、界面设计、配置管理更新**  **牟灵成：开发学习、评审用PPT更新、评审用图片绘制、算法设计**  **莫丁阳：开发学习、详细设计报告更新、伪代码编写、测试说明编写** | | | |