|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G14小组会议记录表** | | | | |
| **地点** | **浙大城市学院明德楼1-412** | | **周次** | **12** |
| **时间** | **2020.12.15 19:00-20:00** | | **记录人** | **莫丁阳** |
| **参会人员** | | **徐任、牟灵成、莫丁阳** | | |
| **会议**  **纪要** | **会议内容：**   1. **对上周任务进行汇报总结，统计完成情况，根据完成时间和完成度打分。** 2. **分享一周以来所学知识，所得情报。** 3. **讨论更新甘特图至实现阶段版本。** 4. **确定编码分工以及商讨测试事宜。** 5. **讨论翻转课堂应增加的内容。** 6. **根据成员情况分配下周任务，设置截止日期和指标用于打分。**   **上周未完成：**  **项目计划更新（徐任）**  **测试说明编写（莫丁阳）**  **确认测试资料搜集（莫丁阳）**  **下周任务：**  **徐任：开发编码、开发进度报告编写、项目计划更新、翻转课堂PPT制作**  **牟灵成：开发编码、测试报告编写、学习《软件工程导论》实现章节**  **莫丁阳：开发编码、测试说明编写、学习《软件工程导论》实现章节** | | | |