|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G14小组会议记录表** | | | | |
| **地点** | **浙大城市学院明德楼1-412** | | **周次** | **15** |
| **时间** | **2021.1.5 19:00-20:00** | | **记录人** | **莫丁阳** |
| **参会人员** | | **徐任、牟灵成、莫丁阳** | | |
| **会议**  **纪要** | **会议内容：**   1. **对上周任务进行汇报总结，统计完成情况，根据完成时间和完成度打分。** 2. **分享一周以来所学知识，所得情报。** 3. **讨论用户反馈意见。** 4. **听杨枨老师课上录音，确定总结文档需要写的内容。** 5. **确定2021年1月5日至2021年1月12日期间需要完成的任务。** 6. **根据成员情况分配下周任务，设置截止日期和指标用于打分。**   **上周未完成：**  **项目成果部署（牟灵成）**  **单元测试（徐任）**  **集成测试（莫丁阳）**  **下周任务：**  **徐任：项目总结、小组成员总结、总结报告编写**  **牟灵成：项目计划更新、甘特图更新、自我总结**  **莫丁阳：编写新测试用例、自我总结** | | | |