|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G14小组会议记录表** | | | | |
| **地点** | **浙大城市学院明德楼1-412** | | **周次** | **10** |
| **时间** | **2020.12.1 19:00-20:00** | | **记录人** | **莫丁阳** |
| **参会人员** | | **徐任、牟灵成、莫丁阳** | | |
| **会议**  **纪要** | **会议内容：**   1. **对上周任务进行汇报总结，统计完成情况，根据完成时间和完成度打分。** 2. **分享一周以来所学知识，所得情报。** 3. **讨论关于详细设计（界面设计、数据库设计、算法设计）的内容。** 4. **讨论由详细设计进行的可行性分析、项目计划、需求分析的更新。** 5. **分配模块设计各阶段任务。** 6. **根据成员情况分配下周任务，设置截止日期和指标用于打分。**   **模块设计任务分配情况：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **详细设计** | **代码** | **测试** | | **登录注册模块** | **莫丁阳** | **徐任** | **牟灵成** | | **用户模块** | **牟灵成** | **莫丁阳** | **徐任** | | **管理员模块** | **徐任** | **牟灵成** | **莫丁阳** |   **上周未完成任务：**  **总体设计报告初稿编写(莫丁阳)**  **数据库设计（徐任）**  **下周任务：**  **徐任：项目计划更新、可行性分析报告更新、需求分析报告更新、界面设计、配置管理更新**  **牟灵成：开发学习、评审用PPT制作、数据库设计、图片绘制**  **莫丁阳：开发学习、详细设计报告初稿编写、算法设计、伪代码编写** | | | |