|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G14小组会议记录表** | | | | |
| **地点** | **浙大城市学院明德楼1-412** | | **周次** | **14** |
| **时间** | **2020.12.29 19:00-20:00** | | **记录人** | **莫丁阳** |
| **参会人员** | | **徐任、牟灵成、莫丁阳** | | |
| **会议**  **纪要** | **会议内容：**   1. **对上周任务进行汇报总结，统计完成情况，根据完成时间和完成度打分。** 2. **分享一周以来所学知识，所得情报。** 3. **整合测试用例，测试报告更新至0.3** 4. **讨论管理员模块可添加的功能，暂停对管理员模块的测试** 5. **确定杨枨老师提出的新需求，开始编码工作** 6. **根据成员情况分配下周任务，设置截止日期和指标用于打分。**   **上周未完成：**  **测试（莫丁阳）**  **下周任务：**  **徐任：测试说明更新、测试报告更新、单元测试**  **牟灵成：开发编码、项目成果部署、系统测试**  **莫丁阳：开发编码、测试用例整合、集成测试** | | | |